18.02.2026

Добрый день!

Благодарим за вопросы — отвечаем по порядку.

1. Стоимость работ и образовательная часть ВШГР

В направленной смете (КП v2.0, 3 800 000 руб.) стоимость разработки образовательной платформы ВШГР не заложена. В рамках этапов 0–2 реализуются информационные страницы ВШГР: описание системы, карточки всех 10 продуктов, формы заявок на обучение и скачивание КП.

Полноценная образовательная платформа ВШГР (акселератор, модули обучения с контролем прохождения, грантовый контур и т.д.) — это отдельный блок работ, который оценивается и реализуется дополнительно. Подробнее — в ответе на вопрос 2.

2. Сроки запуска к 1 апреля

Мы готовы обеспечить запуск платформы к 1 апреля. Для этого мы перестраиваем процесс:

Этапы работы ведутся параллельно — дизайн и разработка идут одновременно, без последовательного ожидания;

Дизайн формируется в процессе разработки — мы предложим своё видение на основе брендбука Росатома и существующих прототипов, без выделения отдельного длительного этапа на UX/UI;

Приоритет — на запуск ключевого функционала к назначенной дате.

К 1 апреля будут запущены:

Главная страница (визитка, миссия, карта атомных городов)

Каталог городов с детальными карточками

Каталог туров с фильтрами, карточками и формами заявок

Информационные страницы ВШГР (описание продуктов, формы)

Административная панель (управление контентом, обработка заявок, экспорт)

По интеграции оплаты: данный функционал не входит в текущую смету и требует отдельной оценки после выбора платёжной системы (ЮKassa, Робокасса, Сбер) и согласования юридических вопросов. Готовы подготовить отдельную оценку по запросу.

По образовательной платформе ВШГР: если есть потребность запустить функциональную часть ВШГР до мая, мы готовы предложить два варианта:

| Вариант | Состав | Срок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP ВШГР | 5–6 приоритетных продуктов (акселератор, обучение предпринимателей, муниципальные команды, профильные треки, городские команды, сообщество) | К 1 мая | 1 500 000 – 1 800 000 руб. |
| Полный ВШГР | Все 10 продуктов с полным функционалом | К 1 мая | 2 500 000 руб. |

Рекомендуем вариант MVP: запуск ключевых продуктов к маю, доработка остальных в следующем месяце. Это позволяет сохранить качество и управляемость проекта.

3. Инструкция по работе на сайте

В текущую стоимость работ входят:

Инструкции для администраторов и контент-менеджеров

Документация по архитектуре и API

Инструкции по развёртыванию системы

Обучающая сессия для команды заказчика — до 8 часов

Этого достаточно для полноценной работы с платформой. Если для отчётных документов потребуется расширенная пользовательская инструкция в формате отдельного документа (со скриншотами каждого экрана, пошаговыми сценариями для всех ролей) — это дополнительная работа по техническому писательству, ориентировочно 50 000 – 80 000 руб. Готовы включить в договор при необходимости.

4. Безопасность и контур ГринАтом

Понимаем важность вопроса. В разработку уже заложены:

Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»

Хранение и обработка данных исключительно на территории РФ

Защита от основных типов атак (OWASP Top 10: SQL-инъекции, XSS, CSRF)

Ролевая модель доступа (RBAC) — разграничение прав по ролям

Логирование действий администраторов

Контейнеризация сервисов (Docker) — изоляция компонентов системы

По вопросу контура ГринАтом: если проект не входит в контур — нет необходимости использовать Битрикс. Мы предлагаем следующий подход:

Внешний аудит безопасности (пентест) после завершения разработки — проводится сертифицированной компанией, результаты передаются заказчику. Ориентировочная стоимость: 150 000 – 300 000 руб. (не входит в текущую смету, может быть включена дополнительно).

Техническая поддержка и мониторинг безопасности после запуска — обновление зависимостей, мониторинг уязвимостей, резервное копирование. Оформляется как отдельный договор: 30 000 – 50 000 руб./мес.

Если в дальнейшем возникнет необходимость вхождения в контур ГринАтом, мы готовы обсудить варианты. Однако это потребует существенной переработки (миграция на Битрикс), поэтому рекомендуем автономный вариант с внешним аудитом — это быстрее, дешевле и не уступает по уровню защиты.

У нас есть опыт работы с проектами, требующими повышенного уровня безопасности. Готовы детально обсудить конкретные требования и подобрать оптимальное решение.

Сводка по бюджету

| Позиция | Стоимость | Статус |
| --- | --- | --- |
| Этапы 0–2: основная платформа | 3 800 000 руб. | В смете |
| ВШГР MVP (5–6 продуктов, к маю) | 1 500 000 – 1 800 000 руб. | Доп. опция |
| Расширенная инструкция | 50 000 – 80 000 руб. | Доп. опция |
| Внешний аудит безопасности | 150 000 – 300 000 руб. | Доп. опция |
| Техподдержка после запуска | 30 000 – 50 000 руб./мес. | Доп. опция |

Готовы обсудить детали в удобном формате — на звонке или в переписке.

С уважением,

Алексей Рахманов

Rakhmanov.studio